Rozdział 7

Wieloletni Plan Inwestycyjny

  - Podstawa opracowania WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany na podstawie „Metodologii opracowywania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”, przedstawionej w podrozdziale 7.6, oraz na podstawie następujących dokumentów strategicznych gminy Markuszów, regionu i kraju, zwłaszcza dokumentów takich jak:

A. POZIOM KRAJOWY

1.Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,

2. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013,

3. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013,

4. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

5. PO Infrastruktura i Środowisko,

6. PO Kapitał Ludzki,

7. PO Innowacyjna Gospodarka,

B. POZIOM REGIONALNY

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,

9. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020,

C. POZIOM LOKALNY

10. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2007-2015.

  - Założenia prognozy finansowej będącej podstawą określenia poziomu inwestowania w poszczególnych latach WPI

    - Wstęp do prognozy finansowej

W niniejszym dokumencie zaprezentowano wyniki prognozy finansowej gminy Markuszów na lata 2007 – 2020.

Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych w wykonaniu budżetów gminy Markuszów w latach 2005, 2006 oraz planu na rok 2007.

W toku prac nad prognozą finansową przebadano wiele scenariuszy, prezentowany materiał przedstawia wariant, który stanowił podstawę konstrukcji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wariant ten jest oparty na założeniu wzrostu gospodarczego związanego z wejściem do Unii Europejskiej oraz absorpcji jak największej ilości środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    - Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej gminy Markuszów przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne analizy i prognozy rynkowe. Dane dotyczące inflacji i PKB przyjęte zostały na podstawie „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020” (W przypadku lat 2005-2007 wykorzystano prognozę zawartą w Programie Konwergencji na lata 2004-2007 przygotowaną przez Departament Polityki Finansowej i Statystyki Ministerstwa Finansów. Prognoza na lata 2008-2020 została sporządzona z wykorzystaniem modelu gospodarki polskiej opracowanego w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy.) (Tabela 7.1).

Tab.7.1. Przyjęte założenia makroekonomiczne z „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki makroekonomiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inflacja CPI [%] | 2,.5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| roczny wzrost PKB [%] | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Założone stopy procentowe dla PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WIBOR 1M | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| WIBOR 3M | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Oprocentowanie kredytów komercyjnych przyjęte w projekcji przepływów pieniężnych (punkt 5.1) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

    - Założenia do dochodów i wydatków budżetowych

Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata prognozy.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych gminy Markuszów uwzględniono m.in. roczne wykonania planu dochodów budżetowych w latach 2005, 2006, oraz planu na rok 2007. Poszczególne pozycje dochodów w kolejnych latach prognozy, wynikające z klasyfikacji budżetowej, zostały skorygowane o odpowiednie współczynniki oparte na prognozie średniorocznej inflacji i PKB, stanowiących załącznik 1 do „Prognozy makroekonomicznej na lata 2005-2020”.

Podobne założenia zastosowane zostały przy prognozowaniu wydatków budżetowych gminy Markuszów w latach 2007 – 2020. Dane historyczne z lat 2005, 2006 oraz zamierzenia planu na 2007 rok zostały również skorygowane o współczynniki wynikające z prognozy średniorocznej inflacji i PKB.

  - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015 – charakterystyka

Budżet roczny bez oparcia na planie wieloletnim ogranicza horyzont czasowy myślenia i planowania w gminie. Tymczasem większość inwestycji ma charakter długoterminowy. Już samo przygotowanie, a następnie realizacja inwestycji może trwać dłużej niż rok, a skutki jej realizacji, zwłaszcza w powiązaniu z innymi inwestycjami, gmina, jej budżet i mieszkańcy mogą odczuwać przez kolejne dziesięciolecia.

Proces przygotowania inwestycji jest długotrwały i kosztowny. Obejmuje studia wykonalności, stworzenie koncepcji, pozyskanie gruntu, opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, itd. Konieczne jest też zapewnienie finansowania inwestycji w perspektywie wieloletniej.

Obecnie sytuacja wobec dostępności funduszy strukturalnych UE wymaga dłuższego horyzontu planowania, a przede wszystkim wybrania inwestycji, dla których zostanie przygotowana dokumentacja (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko). Inwestycje dofinansowywane z funduszy UE wymagają współfinansowania własnego (15%, 25% albo 50% w zależności od tzw. „zysku netto” generowanego przez inwestycję) ze środków budżetu gminy lub poprzez zadłużanie się.

Z tego względu planowanie powinno uwzględniać proces pozyskania środków z funduszy strukturalnych.

Perspektywy wieloletniej w planowaniu inwestycji dostarcza Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jeżeli więc władze gminy chcą poprawić jakość planowania, sprawność organizacyjną i skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów, wieloletni plan inwestycyjny gminy może się okazać najbardziej właściwą techniką zaradzenia tym problemom.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2015 zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich aspektach funkcjonowania gminy, których realizacja przewidywana jest przez gminę Markuszów i jej jednostki organizacyjne.

Punktem wyjścia przy sporządzaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego był budżet gminy na lata 2005, 2006, 2007.

Zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przedstawiane są w ujęciu rzeczowym i finansowym. Wysokość nakładów w planowanych latach przyjęto na podstawie kosztorysów inwestorskich, jednak w wielu przypadkach wielkości prognozowanych nakładów finansowych są jedynie wartościami szacunkowymi.

W zakresie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stosowana będzie szeroko polityka poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji gminnych. Możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania, takich jak:

- Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej,

- Mechanizmy Finansowe EOG,

- Inicjatywy Jessica, Jeremie, Jaspers,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji.

Projekty umieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym uszeregowane zostały według obszarów rozwojowych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

I obszar: Gospodarka

Cel: Wzrost aktywności gospodarczej, w tym rozwinięcie bazy turystyczno – wypoczynkowej, zwłaszcza agroturystycznej, aktywna promocja walorów gminy.

II obszar: Infrastruktura społeczna

Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej, zapewnienie dostępu do nowoczesnej opieki medycznej, a także wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz równego dostępu do placówek edukacyjnych.

III obszar: Ochrona środowiska

Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, w tym także rozwój rolnictwa ekologicznego.

VI obszar: Infrastruktura techniczna

Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie gminy sprzyjającej rozwojowi obszarów wiejskich.

Tab.7.2. Całkowite nakłady inwestycyjne Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w rozbiciu na lata w tys. PLN.

| Lp. | 2007 (tys. zł) | 2008 (tys. zł) | 2009 (tys. zł) | 2010 (tys. zł) | 2011 (tys. zł) | 2012 (tys. zł) | 2013 (tys. zł) | 2014 (tys. zł) | 2015 (tys. zł) | ogółem nakłady 2007 - 2015(tys. zł) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) | - | 3 210,00 | 6 336,00 | 3 896,00 | 2 448,00 | 3 600,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 500,00 | 26 590,00 | 100,0 |
| OGÓŁEM NAKŁADY I OBSZAR | - | 275,00 | 1 075,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 | 2 600,00 | 9,78 |
| OGÓŁEM NAKŁADY II OBSZAR | - | 1 725,00 | 2 225,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 5 200,00 | 19,55 |
| OGÓŁEM NAKŁADY III OBSZAR | - | 845,00 | 2 311,00 | 1 771,00 | 1 773,00 | 2 425,00 | 1 225,00 | 1 125,00 | 2 625,00 | 14 100,00 | 53,03 |
| OGÓŁEM NAKŁADY IV OBSZAR | - | 365,00 | 725,00 | 1 875,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 325,00 | 125,00 | 4 690,00 | 17,64 |

Rys.7.3. Całkowite nakłady inwestycyjne w latach 2007 – 2015 w podziale na 4 obszary w ujęciu procentowym

Rys.7.4. Całkowite nakłady inwestycyjne w latach 2007 – 2015 w podziale na 4 obszary w tys. PLN – rozkład środków

  - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2015

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Szacunkowy koszt zadania (tys. PLN) | 2007 (tys. zł) | 2008 (tys. zł) | 2009 (tys. zł) | 2010 (tys. zł) | 2011 (tys. zł) | 2012 (tys. zł) | 2013 (tys. zł) | 2014 (tys. zł) | 2015 (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  |  | 26 590,00 | - | 3 210,00 | 6 336,00 | 3 896,00 | 2 448,00 | 3 600,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 500,00 |
| środki gminne |  |  | 3 988,50 | - | 481,50 | 950,40 | 584,40 | 367,20 | 540,00 | 285,00 | 255,00 | 525,00 |
| środki UE |  |  | 22 601,50 | - | 2 728,50 | 5 385,60 | 3 311,60 | 2 080,80 | 3 060,00 | 1 615,00 | 1 445,00 | 2 975,00 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I obszar: Gospodarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Wzrost aktywności gospodarczej, w tym rozwinięcie bazy turystyczno – wypoczynkowej, zwłaszcza agroturystycznej, aktywna promocja walorów gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  |  | 2 600,00 | - | 275,00 | 1 075,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 |
| środki gminne |  |  | 390,00 | - | 41,25 | 161,25 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 93,75 |
| środki UE |  |  | 2 210,00 | - | 233,75 | 913,75 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 531,25 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Utworzenie bazy agroturystycznej w Wólce Kątnej (w tym rozbudowa świetlicy) | 2008-2009 | 300,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | środki gminne |  | 45,00 | - | 22,50 | 22,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 255,00 | - | 127,50 | 127,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiana nawierzchni placu targowego | 2009 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 120,00 | - | - | 120,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 680,00 | - | - | 680,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Uzbrojenie terenów pod inwestycje dla przyszłych inwestorów | 2015 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
|  | środki gminne |  | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 |
|  | środki UE |  | 425,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425,00 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Nakłady na zadania ujęte w programach odnowy miejscowości | 2008-2015 | 1 000,00 | - | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | środki gminne |  | 150,00 | - | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
|  | środki UE |  | 850,00 | - | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II obszar: Infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej, zapewnienie dostępu do nowoczesnej opieki medycznej, a także wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz równego dostępu do placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  |  | 5 200,00 | - | 1 725,00 | 2 225,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| środki gminne |  |  | 780,00 | - | 258,75 | 333,75 | 18,75 | 18,75 | 93,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| środki UE |  |  | 4 420,00 | - | 1 466,25 | 1 891,25 | 106,25 | 106,25 | 531,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Budowa hali sportowej i boiska w Zespole Szkół w Markuszowie | 2008-2009 | 2 500,00 | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 375,00 | - | 187,50 | 187,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 2 125,00 | - | 1 062,50 | 1 062,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury i Urzędu Gminy | 2009 | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 30,00 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 170,00 | - | - | 170,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Rozbudowa zaplecza dla OSP Markuszów | 2012 | 500,00 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
|  | środki UE |  | 425,00 | - | - | - | - | - | 425,00 | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Budowa boiska sportowego | 2008-2009 | 300,00 | - | 50,00 | 250,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 45,00 | - | 7,50 | 37,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 255,00 | - | 42,50 | 212,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Budowa budynku na potrzeby przedszkola publicznego w Markuszowie | 2008-2009 | 700,00 | - | 300,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 105,00 | - | 45,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 595,00 | - | 255,00 | 340,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Nakłady na zadania ujęte w programach odnowy miejscowości | 2008-2015 | 1 000,00 | - | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | środki gminne |  | 150,00 | - | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
|  | środki UE |  | 850,00 | - | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III obszar: Ochrona środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, w tym także rozwój rolnictwa ekologicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  |  | 14 100,00 | - | 845,00 | 2 311,00 | 1 771,00 | 1 773,00 | 2 425,00 | 1 225,00 | 1 125,00 | 2 625,00 |
| środki gminne |  |  | 2 115,00 | - | 126,75 | 346,65 | 265,65 | 265,95 | 363,75 | 183,75 | 168,75 | 393,75 |
| środki UE |  |  | 11 985,00 | - | 718,25 | 1 964,35 | 1 505,35 | 1 507,05 | 2 061,25 | 1 041,25 | 956,25 | 2 231,25 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja wsi: Łany, Kaleń, Zabłocie, Góry | 2008-2011 | 5 000,00 | - | 120,00 | 1 586,00 | 1 646,00 | 1 648,00 | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 750,00 | - | 18,00 | 237,90 | 246,90 | 247,20 | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 4 250,00 | - | 102,00 | 1 348,10 | 1 399,10 | 1 400,80 | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Budowa zbiornika retencyjnego w Kaleniu | 2015 | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
|  | środki gminne |  | 375,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,00 |
|  | środki UE |  | 2 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 125,00 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Modernizacja stacji uzdatniania i oczyszczania wody oraz połączenie sieci wodociągowej w jeden układ zaopatrzeniowy | 2008-2009 | 800,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 120,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 680,00 | - | 340,00 | 340,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Rozbudowa gminnego składowiska odpadów stałych - etap III | 2008-2009 | 400,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 60,00 | - | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 340,00 | - | 170,00 | 170,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla sołectw Olempin - Bobowiska - Wólka Kątna | 2012-2014 | 4 400,00 | - | - | - | - | - | 2 300,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | - |
|  | środki gminne |  | 660,00 | - | - | - | - | - | 345,00 | 165,00 | 150,00 | - |
|  | środki UE |  | 3 740,00 | - | - | - | - | - | 1 955,00 | 935,00 | 850,00 | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Nakłady na zadania ujęte w programach odnowy miejscowości | 2008-2015 | 1 000,00 | - | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | środki gminne |  | 150,00 | - | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
|  | środki UE |  | 850,00 | - | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI obszar: Infrastruktura techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie gminy sprzyjającej rozwojowi obszarów wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  |  | 4 690,00 | - | 365,00 | 725,00 | 1 875,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 325,00 | 125,00 |
| środki gminne |  |  | 703,50 | - | 54,75 | 108,75 | 281,25 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 48,75 | 18,75 |
| środki UE |  |  | 3 986,50 | - | 310,25 | 616,25 | 1 593,75 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 276,25 | 106,25 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Remont istniejących i budowa nowych dróg na terenie gminy Markuszów | 2008-2011 | 700,00 | - | 200,00 | - | 200,00 | 300,00 | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 105,00 | - | 30,00 | - | 30,00 | 45,00 | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 595,00 | - | 170,00 | - | 170,00 | 255,00 | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Budowa nowych oraz wymiana nawierzchni istniejących ulic i chodników w miejscowości Markuszów - etap I | 2009-2010 | 400,00 | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 60,00 | - | - | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 340,00 | - | - | 170,00 | 170,00 | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Przebudowa centrum Markuszowa wraz z adaptacją budynku na potrzeby administracyjne po byłym przedszkolu | 2009-2010 | 600,00 | - | - | 60,00 | 540,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 90,00 | - | - | 9,00 | 81,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 510,00 | - | - | 51,00 | 459,00 | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowych oraz zużytych ich wieloletnią eksploatacją wraz z wymianą hydrantów | 2008-2010 | 750,00 | - | 40,00 | 300,00 | 410,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 112,50 | - | 6,00 | 45,00 | 61,50 | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 637,50 | - | 34,00 | 255,00 | 348,50 | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Budowa ulic oraz wymiana nawierzchni wraz z budową chodników - etap II | 2011-2013 | 800,00 | - | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | 200,00 | - |
|  | środki gminne |  | 120,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 30,00 | - |
|  | środki UE |  | 680,00 | - | - | - | - | - | 255,00 | 255,00 | 170,00 | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Budowa sieci gazowniczej N.C. Dla miejscowości Olempin - Bobowiska - Wólka Kątna | 2009-2010 | 440,00 | - | - | 40,00 | 400,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki gminne |  | 66,00 | - | - | 6,00 | 60,00 | - | - | - | - | - |
|  | środki UE |  | 374,00 | - | - | 34,00 | 340,00 | - | - | - | - | - |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Nakłady na zadania ujęte w programach odnowy miejscowości | 2008-2015 | 1 000,00 | - | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
|  | środki gminne |  | 150,00 | - | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
|  | środki UE |  | 850,00 | - | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
|  | inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zadania ujęte w Planie Odnowy Miejscowości Markuszów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY ZADAŃ UJĘTYCH POM(w tys. zł) |  |  | 3 000,00 | - | - | 1 260,00 | 740,00 | - | 500,00 | - | - | 500,00 |
| środki gminne |  |  | 450,00 | - | - | 189,00 | 111,00 | - | 75,00 | - | - | 75,00 |
| środki UE |  |  | 2 550,00 | - | - | 1 071,00 | 629,00 | - | 425,00 | - | - | 425,00 |
| inne środki |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Poniżej przedstawiono za pomocą wykresów, rozkład nakładów finansowych na wszystkie zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach, oraz ukazano rozkład środków w każdym z 4 obszarów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w tym samym ujęciu.

Rys.7.5. Ogółem nakłady Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach

Rys.7.6. Ogółem nakłady w I obszarze Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach

Rys.7.7. Ogółem nakłady w II obszarze Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach

Rys.7.8. Ogółem nakłady w III obszarze Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach

Rys.7.9. Ogółem nakłady w IV obszarze Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z podziałem na źródła finansowania w poszczególnych latach

Rys.7.10. Rozkład nakładów na wszystkie zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym według źródeł finansowania [%]

  - Możliwości inwestycyjne gminy Markuszów na lata 2007–2020

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania inwestycji w dwóch wariantach pozyskiwania środków finansowych:

A.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 100% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

B.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 15% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

    - Ogólna prognoza możliwości finansowych gminy Markuszów na lata 2007 – 2020

| Wyszczególnienie |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARIANT I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 60% - możliwości zadłużenia budżetu | 3 303 916,80 | 5 050 554,98 | 6 639 497,20 | 6 002 610,38 | 5 662 230,95 | 5 516 430,35 | 5 413 291,76 | 5 515 464,62 | 5 585 521,98 | 4 383 312,46 | 4 450 959,91 | 4 509 811,93 | 4 564 780,41 | 4 612 003,90 |
| 1.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206,00 | 10 170,00 | 207 085,00 | 186 885,00 | 166 685,00 | 146 485,00 | 126 285,00 | 106 085,00 | 85 885,00 | 65 685,00 | 45 485,00 | 25 285,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| 1.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [1.1. - 1.2.] | 3 228 710,80 | 5 040 384,98 | 6 432 412,20 | 5 815 725,38 | 5 495 545,95 | 5 369 945,35 | 5 287 006,76 | 5 409 379,62 | 5 499 636,98 | 4 317 627,46 | 4 405 474,91 | 4 484 526,93 | 4 559 695,41 | 4 606 918,90 |
| 1.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916,50 | 2 618 569,16 | 2 716 049,35 | 2 794 776,15 | 2 857 099,45 | 2 914 227,72 | 2 966 799,46 | 3 012 483,06 | 3 054 635,60 | 3 090 758,85 | 3 124 225,22 | 3 152 399,15 | 3 178 661,75 | 3 200 264,68 |
| 1.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 5 736 627,30 | 7 658 954,14 | 9 148 461,55 | 8 610 501,53 | 8 352 645,40 | 8 284 173,07 | 8 253 806,22 | 8 421 862,69 | 8 554 272,58 | 7 408 386,31 | 7 529 700,13 | 7 636 926,08 | 7 738 357,16 | 7 807 183,58 |
| 1.6. | Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 38 244 181,99 | 51 059 694,27 | 60 989 743,64 | 57 403 343,55 | 55 684 302,66 | 55 227 820,45 | 55 025 374,83 | 56 145 751,25 | 57 028 483,86 | 49 389 242,06 | 50 198 000,85 | 50 912 840,56 | 51 589 047,72 | 52 047 890,52 |
| 1.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 32 507 554,70 | 43 400 740,13 | 51 841 282,09 | 48 792 842,02 | 47 331 657,26 | 46 943 647,38 | 46 771 568,61 | 47 723 888,56 | 48 474 211,28 | 41 980 855,75 | 42 668 300,72 | 43 275 914,48 | 43 850 690,56 | 44 240 706,94 |
| 2. | WARIANT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50% - możliwości zadłużenia budżetu | 2 753 264 | 4 208 796 | 5 532 914 | 5 002 175 | 4 718 526 | 4 597 025 | 4 511 076 | 4 596 221 | 4 654 602 | 3 652 760 | 3 709 133 | 3 758 177 | 3 803 984 | 3 843 337 |
| 2.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206 | 10 170 | 207 085 | 186 885 | 166 685 | 146 485 | 126 285 | 106 085 | 85 885 | 65 685 | 45 485 | 25 285 | 5 085 | 5 085 |
| 2.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [2.1. - 2.2.] | 2 678 058 | 4 198 626 | 5 325 829 | 4 815 290 | 4 551 841 | 4 450 540 | 4 384 791 | 4 490 136 | 4 568 717 | 3 587 075 | 3 663 648 | 3 732 892 | 3 798 899 | 3 838 252 |
| 2.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916 | 2 618 569 | 2 716 049 | 2 794 776 | 2 857 099 | 2 914 228 | 2 966 799 | 3 012 483 | 3 054 636 | 3 090 759 | 3 124 225 | 3 152 399 | 3 178 662 | 3 200 265 |
| 2.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 5 185 974 | 6 817 195 | 8 041 879 | 7 610 066 | 7 408 940 | 7 364 768 | 7 351 591 | 7 502 619 | 7 623 352 | 6 677 834 | 6 787 873 | 6 885 291 | 6 977 560 | 7 038 516 |
| 2.6. | Możliwości inwestycyjne/ 2.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 34 573 163 | 45 447 967 | 53 612 525 | 50 733 776 | 49 392 935 | 49 098 453 | 49 010 606 | 50 017 457 | 50 822 348 | 44 518 895 | 45 252 490 | 45 901 938 | 46 517 069 | 46 923 442 |
| 2.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 29 387 189 | 38 630 772 | 45 570 646 | 43 123 710 | 41 983 995 | 41 733 685 | 41 659 015 | 42 514 839 | 43 198 996 | 37 841 061 | 38 464 616 | 39 016 648 | 39 539 509 | 39 884 925 |
| 3. | WARIANT III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 40% - możliwości zadłużenia budżetu | 2 202 611 | 3 367 037 | 4 426 331 | 4 001 740 | 3 774 821 | 3 677 620 | 3 608 861 | 3 676 976 | 3 723 681 | 2 922 208 | 2 967 307 | 3 006 541 | 3 043 187 | 3 074 669 |
| 3.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206 | 10 170 | 207 085 | 186 885 | 166 685 | 146 485 | 126 285 | 106 085 | 85 885 | 65 685 | 45 485 | 25 285 | 5 085 | 5 085 |
| 3.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [3.1. - 3.2.] | 2 127 405 | 3 356 867 | 4 219 246 | 3 814 855 | 3 608 136 | 3 531 135 | 3 482 576 | 3 570 891 | 3 637 796 | 2 856 523 | 2 921 822 | 2 981 256 | 3 038 102 | 3 069 584 |
| 3.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916 | 2 618 569 | 2 716 049 | 2 794 776 | 2 857 099 | 2 914 228 | 2 966 799 | 3 012 483 | 3 054 636 | 3 090 759 | 3 124 225 | 3 152 399 | 3 178 662 | 3 200 265 |
| 3.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 4 635 322 | 5 975 436 | 6 935 296 | 6 609 631 | 6 465 235 | 6 445 363 | 6 449 376 | 6 583 374 | 6 692 432 | 5 947 282 | 6 046 047 | 6 133 655 | 6 216 764 | 6 269 849 |
| 3.6. | Możliwości inwestycyjne/ 3.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 30 902 145 | 39 836 239 | 46 235 305 | 44 064 209 | 43 101 567 | 42 969 086 | 42 995 838 | 43 889 163 | 44 616 213 | 39 648 548 | 40 306 979 | 40 891 036 | 41 445 091 | 41 798 993 |
| 3.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 26 266 823 | 33 860 803 | 39 300 010 | 37 454 578 | 36 636 332 | 36 523 723 | 36 546 462 | 37 305 789 | 37 923 781 | 33 701 266 | 34 260 932 | 34 757 381 | 35 228 328 | 35 529 144 |
| 4. | WARIANT IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 30% - możliwości zadłużenia budżetu | 1 651 958 | 2 525 277 | 3 319 749 | 3 001 305 | 2 831 115 | 2 758 215 | 2 706 646 | 2 757 732 | 2 792 761 | 2 191 656 | 2 225 480 | 2 254 906 | 2 282 390 | 2 306 002 |
| 4.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206 | 10 170 | 207 085 | 186 885 | 166 685 | 146 485 | 126 285 | 106 085 | 85 885 | 65 685 | 45 485 | 25 285 | 5 085 | 5 085 |
| 4.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [4.1. - 4.2.] | 1 576 752 | 2 515 107 | 3 112 664 | 2 814 420 | 2 664 430 | 2 611 730 | 2 580 361 | 2 651 647 | 2 706 876 | 2 125 971 | 2 179 995 | 2 229 621 | 2 277 305 | 2 300 917 |
| 4.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916 | 2 618 569 | 2 716 049 | 2 794 776 | 2 857 099 | 2 914 228 | 2 966 799 | 3 012 483 | 3 054 636 | 3 090 759 | 3 124 225 | 3 152 399 | 3 178 662 | 3 200 265 |
| 4.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 4 084 669 | 5 133 677 | 5 828 713 | 5 609 196 | 5 521 530 | 5 525 958 | 5 547 160 | 5 664 130 | 5 761 512 | 5 216 730 | 5 304 220 | 5 382 020 | 5 455 967 | 5 501 182 |
| 4.6. | Możliwości inwestycyjne/ 4.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 27 231 126 | 34 224 511 | 38 858 086 | 37 394 642 | 36 810 199 | 36 839 719 | 36 981 069 | 37 760 869 | 38 410 077 | 34 778 201 | 35 361 468 | 35 880 134 | 36 373 113 | 36 674 544 |
| 4.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 23 146 457 | 29 090 834 | 33 029 373 | 31 785 446 | 31 288 670 | 31 313 761 | 31 433 909 | 32 096 739 | 32 648 566 | 29 561 470 | 30 057 248 | 30 498 114 | 30 917 146 | 31 173 363 |

    - Prognoza możliwości finansowych gminy Markuszów na lata 2007 – 2020 z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych ujętych w WPI i pokazaniem wolnych środków na inwestycje

| Wyszczególnienie |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WARIANT I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 60% - możliwości zadłużenia budżetu | 3 303 916,80 | 5 050 554,98 | 6 639 497,20 | 6 002 610,38 | 5 662 230,95 | 5 516 430,35 | 5 413 291,76 | 5 515 464,62 | 5 585 521,98 | 4 383 312,46 | 4 450 959,91 | 4 509 811,93 | 4 564 780,41 | 4 612 003,90 |
| 1.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206,00 | 10 170,00 | 207 085,00 | 186 885,00 | 166 685,00 | 146 485,00 | 126 285,00 | 106 085,00 | 85 885,00 | 65 685,00 | 45 485,00 | 25 285,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| 1.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [1.1. - 1.2.] | 3 228 710,80 | 5 040 384,98 | 6 432 412,20 | 5 815 725,38 | 5 495 545,95 | 5 369 945,35 | 5 287 006,76 | 5 409 379,62 | 5 499 636,98 | 4 317 627,46 | 4 405 474,91 | 4 484 526,93 | 4 559 695,41 | 4 606 918,90 |
| 1.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916,50 | 2 618 569,16 | 2 716 049,35 | 2 794 776,15 | 2 857 099,45 | 2 914 227,72 | 2 966 799,46 | 3 012 483,06 | 3 054 635,60 | 3 090 758,85 | 3 124 225,22 | 3 152 399,15 | 3 178 661,75 | 3 200 264,68 |
| 1.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 5 736 627,30 | 7 658 954,14 | 9 148 461,55 | 8 610 501,53 | 8 352 645,40 | 8 284 173,07 | 8 253 806,22 | 8 421 862,69 | 8 554 272,58 | 7 408 386,31 | 7 529 700,13 | 7 636 926,08 | 7 738 357,16 | 7 807 183,58 |
| 1.6. | Możliwości inwestycyjne/ 1.3. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 38 244 181,99 | 51 059 694,27 | 60 989 743,64 | 57 403 343,55 | 55 684 302,66 | 55 227 820,45 | 55 025 374,83 | 56 145 751,25 | 57 028 483,86 | 49 389 242,06 | 50 198 000,85 | 50 912 840,56 | 51 589 047,72 | 52 047 890,52 |
| 1.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 32 507 554,70 | 43 400 740,13 | 51 841 282,09 | 48 792 842,02 | 47 331 657,26 | 46 943 647,38 | 46 771 568,61 | 47 723 888,56 | 48 474 211,28 | 41 980 855,75 | 42 668 300,72 | 43 275 914,48 | 43 850 690,56 | 44 240 706,94 |
| 1.7. | Całkowite nakłady inwestycyjne gminy Markuszów | 0,00 | 3 210 000,00 | 6 336 000,00 | 3 896 000,00 | 2 448 000,00 | 3 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Wolne środki na inwestycje 1.6. - 1.7. | 32 507 554,70 | 40 190 740,13 | 45 505 282,09 | 44 896 842,02 | 44 883 657,26 | 43 343 647,38 | 44 871 568,61 | 46 023 888,56 | 44 974 211,28 | 41 980 855,75 | 42 668 300,72 | 43 275 914,48 | 43 850 690,56 | 44 240 706,94 |
| 2. | WARIANT II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 50% - możliwości zadłużenia budżetu | 2 753 264,00 | 4 208 795,82 | 5 532 914,33 | 5 002 175,31 | 4 718 525,79 | 4 597 025,29 | 4 511 076,47 | 4 596 220,52 | 4 654 601,65 | 3 652 760,39 | 3 709 133,26 | 3 758 176,61 | 3 803 983,68 | 3 843 336,58 |
| 2.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206,00 | 10 170,00 | 207 085,00 | 186 885,00 | 166 685,00 | 146 485,00 | 126 285,00 | 106 085,00 | 85 885,00 | 65 685,00 | 45 485,00 | 25 285,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| 2.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [2.1. - 2.2.] | 2 678 058,00 | 4 198 625,82 | 5 325 829,33 | 4 815 290,31 | 4 551 840,79 | 4 450 540,29 | 4 384 791,47 | 4 490 135,52 | 4 568 716,65 | 3 587 075,39 | 3 663 648,26 | 3 732 891,61 | 3 798 898,68 | 3 838 251,58 |
| 2.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916,50 | 2 618 569,16 | 2 716 049,35 | 2 794 776,15 | 2 857 099,45 | 2 914 227,72 | 2 966 799,46 | 3 012 483,06 | 3 054 635,60 | 3 090 758,85 | 3 124 225,22 | 3 152 399,15 | 3 178 661,75 | 3 200 264,68 |
| 2.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 5 185 974,50 | 6 817 194,98 | 8 041 878,68 | 7 610 066,47 | 7 408 940,24 | 7 364 768,01 | 7 351 590,93 | 7 502 618,58 | 7 623 352,25 | 6 677 834,23 | 6 787 873,48 | 6 885 290,76 | 6 977 560,42 | 7 038 516,26 |
| 2.6. | Możliwości inwestycyjne/ 2.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 34 573 163,33 | 45 447 966,51 | 53 612 524,53 | 50 733 776,46 | 49 392 934,93 | 49 098 453,40 | 49 010 606,21 | 50 017 457,22 | 50 822 348,33 | 44 518 894,88 | 45 252 489,84 | 45 901 938,42 | 46 517 069,49 | 46 923 441,75 |
| 2.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 29 387 188,83 | 38 630 771,53 | 45 570 645,85 | 43 123 709,99 | 41 983 994,69 | 41 733 685,39 | 41 659 015,28 | 42 514 838,64 | 43 198 996,08 | 37 841 060,65 | 38 464 616,36 | 39 016 647,65 | 39 539 509,06 | 39 884 925,49 |
| 2.7. | Całkowite nakłady inwestycyjne gminy Markuszów | 0,00 | 3 210 000,00 | 6 336 000,00 | 3 896 000,00 | 2 448 000,00 | 3 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Wolne środki na inwestycje 2.6. - 2.7. | 29 387 188,83 | 35 420 771,53 | 39 234 645,85 | 39 227 709,99 | 39 535 994,69 | 38 133 685,39 | 39 759 015,28 | 40 814 838,64 | 39 698 996,08 | 37 841 060,65 | 38 464 616,36 | 39 016 647,65 | 39 539 509,06 | 39 884 925,49 |
| 3. | WARIANT III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 40% - możliwości zadłużenia budżetu | 2 202 611,20 | 3 367 036,65 | 4 426 331,46 | 4 001 740,25 | 3 774 820,64 | 3 677 620,23 | 3 608 861,17 | 3 676 976,42 | 3 723 681,32 | 2 922 208,31 | 2 967 306,61 | 3 006 541,29 | 3 043 186,94 | 3 074 669,26 |
| 3.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206,00 | 10 170,00 | 207 085,00 | 186 885,00 | 166 685,00 | 146 485,00 | 126 285,00 | 106 085,00 | 85 885,00 | 65 685,00 | 45 485,00 | 25 285,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| 3.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [3.1. - 3.2.] | 2 127 405,20 | 3 356 866,65 | 4 219 246,46 | 3 814 855,25 | 3 608 135,64 | 3 531 135,23 | 3 482 576,17 | 3 570 891,42 | 3 637 796,32 | 2 856 523,31 | 2 921 821,61 | 2 981 256,29 | 3 038 101,94 | 3 069 584,26 |
| 3.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916,50 | 2 618 569,16 | 2 716 049,35 | 2 794 776,15 | 2 857 099,45 | 2 914 227,72 | 2 966 799,46 | 3 012 483,06 | 3 054 635,60 | 3 090 758,85 | 3 124 225,22 | 3 152 399,15 | 3 178 661,75 | 3 200 264,68 |
| 3.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 4 635 321,70 | 5 975 435,81 | 6 935 295,81 | 6 609 631,41 | 6 465 235,08 | 6 445 362,95 | 6 449 375,64 | 6 583 374,48 | 6 692 431,92 | 5 947 282,15 | 6 046 046,82 | 6 133 655,44 | 6 216 763,69 | 6 269 848,95 |
| 3.6. | Możliwości inwestycyjne/ 3.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 30 902 144,66 | 39 836 238,75 | 46 235 305,42 | 44 064 209,37 | 43 101 567,21 | 42 969 086,35 | 42 995 837,59 | 43 889 163,20 | 44 616 212,80 | 39 648 547,70 | 40 306 978,83 | 40 891 036,27 | 41 445 091,25 | 41 798 992,97 |
| 3.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 26 266 822,96 | 33 860 802,94 | 39 300 009,61 | 37 454 577,97 | 36 636 332,13 | 36 523 723,40 | 36 546 461,95 | 37 305 788,72 | 37 923 780,88 | 33 701 265,54 | 34 260 932,01 | 34 757 380,83 | 35 228 327,56 | 35 529 144,03 |
| 3.7. | Całkowite nakłady inwestycyjne gminy Markuszów | 0,00 | 3 210 000,00 | 6 336 000,00 | 3 896 000,00 | 2 448 000,00 | 3 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Wolne środki na inwestycje 3.6. - 3.7. | 26 266 822,96 | 30 650 802,94 | 32 964 009,61 | 33 558 577,97 | 34 188 332,13 | 32 923 723,40 | 34 646 461,95 | 35 605 788,72 | 34 423 780,88 | 33 701 265,54 | 34 260 932,01 | 34 757 380,83 | 35 228 327,56 | 35 529 144,03 |
| 4. | WARIANT IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 30% - możliwości zadłużenia budżetu | 1 651 958,40 | 2 525 277,49 | 3 319 748,60 | 3 001 305,19 | 2 831 115,48 | 2 758 215,17 | 2 706 645,88 | 2 757 732,31 | 2 792 760,99 | 2 191 656,23 | 2 225 479,95 | 2 254 905,97 | 2 282 390,21 | 2 306 001,95 |
| 4.2. | Istniejące zadłużenie gminy Markuszów | 75 206,00 | 10 170,00 | 207 085,00 | 186 885,00 | 166 685,00 | 146 485,00 | 126 285,00 | 106 085,00 | 85 885,00 | 65 685,00 | 45 485,00 | 25 285,00 | 5 085,00 | 5 085,00 |
| 4.3. | Realne możliwości zadłużenia gminy Markuszów [4.1. - 4.2.] | 1 576 752,40 | 2 515 107,49 | 3 112 663,60 | 2 814 420,19 | 2 664 430,48 | 2 611 730,17 | 2 580 360,88 | 2 651 647,31 | 2 706 875,99 | 2 125 971,23 | 2 179 994,95 | 2 229 620,97 | 2 277 305,21 | 2 300 916,95 |
| 4.4. | Zaplanowane wydatki majątkowe(50% z 11,87% budżetu przeznaczonego na inwestycje) | 2 507 916,50 | 2 618 569,16 | 2 716 049,35 | 2 794 776,15 | 2 857 099,45 | 2 914 227,72 | 2 966 799,46 | 3 012 483,06 | 3 054 635,60 | 3 090 758,85 | 3 124 225,22 | 3 152 399,15 | 3 178 661,75 | 3 200 264,68 |
| 4.5. | Możliwości inwestycyjne bez dotacji zewnętrznych/100 % wartości inwestycji/ | 4 084 668,90 | 5 133 676,65 | 5 828 712,95 | 5 609 196,34 | 5 521 529,92 | 5 525 957,89 | 5 547 160,34 | 5 664 130,38 | 5 761 511,59 | 5 216 730,08 | 5 304 220,17 | 5 382 020,12 | 5 455 966,95 | 5 501 181,63 |
| 4.6. | Możliwości inwestycyjne/ 4.5. jako 15%-wkład własny+ wysokość dotacji zewnętrznych 85% | 27 231 125,99 | 34 224 511,00 | 38 858 086,32 | 37 394 642,29 | 36 810 199,48 | 36 839 719,30 | 36 981 068,96 | 37 760 869,17 | 38 410 077,27 | 34 778 200,52 | 35 361 467,82 | 35 880 134,12 | 36 373 113,01 | 36 674 544,20 |
| 4.6.1. | Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych (85% wartości inwestycji) | 23 146 457,10 | 29 090 834,35 | 33 029 373,37 | 31 785 445,95 | 31 288 669,56 | 31 313 761,40 | 31 433 908,62 | 32 096 738,79 | 32 648 565,68 | 29 561 470,44 | 30 057 247,65 | 30 498 114,00 | 30 917 146,06 | 31 173 362,57 |
| 4.7. | Całkowite nakłady inwestycyjne gminy Markuszów | 0,00 | 3 210 000,00 | 6 336 000,00 | 3 896 000,00 | 2 448 000,00 | 3 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 700 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Wolne środki na inwestycje 4.6. - 4.7. | 23 146 457,10 | 25 880 834,35 | 26 693 373,37 | 27 889 445,95 | 28 840 669,56 | 27 713 761,40 | 29 533 908,62 | 30 396 738,79 | 29 148 565,68 | 29 561 470,44 | 30 057 247,65 | 30 498 114,00 | 30 917 146,06 | 31 173 362,57 |

  - Metodyka opracowania i wdrażania WPI

    - Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest obok Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Wieloletniego Planu Finansowego jednym z podstawowych dokumentów w systemie planowania strategicznego gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Markuszów (WPI) jest średniookresowym dokumentem planistycznym, porządkującym i dookreślającym zamierzenia inwestycyjne gminy na lata 2007 – 2015.

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi ważną funkcję w procesie programowania rozwoju, jest podstawą ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, ułatwia podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy.

Celem głównym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest wprowadzenie nowego systemu planowania inwestycji gminnych.

Celami szczegółowymi są:

- CSZ 1 - racjonalizacja i uporządkowanie procesu podejmowania decyzji o kształcie planu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu gminy Markuszów,

- CSZ 2 - utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami inwestycji umieszczonych w planie inwestycyjnym gminy Markuszów,

- CSZ 3 - wzrost trafności i efektywności procesu decyzyjnego na wszystkich etapach,

- CSZ 4 - umożliwienie pozyskiwania środków zewnętrznych służących finansowaniu inwestycji gminnych.

- CSZ 5 - zaplanowanie realizacji inwestycji na terenie gminy w zależności od przyjętego po analizie możliwości finansowania inwestycji wariantu pozyskiwania środków finansowych:

A.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 100% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

B.

| WARIANT | MOŻLIWOŚCI ZADŁUŻENIA | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA INWESTYCJE Z BUDŻETU | FINANSOWANIE INWESTYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| WARIANT 1 | 60% | +50% Z BUDŻETU PRZEZNACZONEGO NA INWESTYCJE | Jako 15% kosztów inwestycji |
| WARIANT 2 | 50% |  |  |
| WARIANT 3 | 40% |  |  |
| WARIANT 4 | 30% |  |  |

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Markuszów na lata 2007 – 2015 jest dokumentem kroczącym w horyzoncie 9 – letnim, co oznacza jego coroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o 1 rok.

Wieloletni Plan Inwestycyjny przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ustala hierarchię ważności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi możliwościami gminy. Zadania, te które zostały umieszczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a ich realizacja nie rozpoczęła się, podlegają w kolejnych latach weryfikacji i sprawdzeniu, z kolei zadania już rozpoczęte nie podlegają weryfikacji w kolejnych latach.

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu gminy.

Podstawowym założeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jest zintegrowanie go ze „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2007-2015”.

Przejawia się to m.in. w zaprojektowaniu dziedzin programowania WPI, tzw. obszarów zgodnie z celami strategicznymi, operacyjnymi i obszarami rozwojowymi, w ramach których zaplanowane zostały przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Gminy.

    - Funkcje Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wdrożenie zapisów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) umożliwia gminie Markuszów lepsze zarządzanie projektami inwestycyjnymi, co w konsekwencji przyczyni się do:

- pobudzania rozwoju gospodarczego,

- sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania oraz wdrażania w gminie strategii.

Wieloletni Plan Inwestycyjny w szczególności pozwala na zdyscyplinowane, skoordynowanie i planowe przygotowywanie nowych inwestycji w tempie możliwie jak najbardziej dopasowanym do możliwości budżetu gminy Markuszów. Dokument ten zapewnia też ciągłą gotowość do rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych możliwości finansowych lub braku możliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niż finansowe. Jest to bardzo istotne choćby z uwagi na fakt, że średni cykl przygotowania nowego zadania wynosi około 90 tygodni [niecałe dwa lata].

Wieloletni Plan Inwestycyjny pełni również funkcję informacyjną o:

- kierunkach inwestycji,

- planowanym terminie ich realizacji,

- kosztach,

dla społeczności lokalnej, pracowników administracji oraz inwestorów, dając im kompleksowy, teraźniejszy i przyszły obraz gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest także wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem, umożliwia prognozowanie, nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale także źródeł ich pozyskania. Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy pozyskanie środków musi być poprzedzone czasochłonną procedurą np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy też z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala również na zmniejszenie ryzyka braku płynności finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując politykę finansową gminy.

Kolejną ważna korzyścią, bezspornie wynikającą ze stosowania procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest to, że gmina ma możliwość starania się o przyznanie środków z funduszy Unii Europejskiej, z tych funduszy w których warunkiem podstawowym jest posiadanie takiego dokumentu.

Prosty i jasny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych, uwzględniający opinie mieszkańców gminy i dający im szansę w uporządkowany sposób uczestniczyć w tym procesie jest pożądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju demokracji lokalnej.

    - Fazy i etapy tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wszystkie działania związane z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, należy podzielić na dwie fazy.

Pierwsza faza to faza organizacji procesu. Druga, to faza realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Każda z faz dzieli się na poszczególne etapy.

- Faza organizacji:

- Utworzenie podstaw formalnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, np. zarządzenia, uchwały;

- Utworzenie struktur organizacyjnych dla realizacji procesu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

- Powołanie Koordynatorów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z ramienia gminy,

- Wyłonienie Firmy opracowującej dokument.

- Opracowanie procedur, przyjęcie kryterium oceny zgłoszonych zadań oraz harmonogramu procesu;

- Opracowanie stosownych formularzy wykorzystywanych podczas planowania inwestycji w gminie;

  - Faza realizacji:

    - Zebranie propozycji zadań inwestycyjnych wnioskowanych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

    - Ocena i klasyfikacja przyjętych zadań;

    - Wykonanie analizy finansowej gminy:

- Analiza sytuacji finansowej,

- Analiza zdolności kredytowej,

- Ustalenie wolnych środków na inwestycje;

    - Przydział i zatwierdzenie środków na realizację zadań wynikających z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

    - Realizacja planowanych zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

    - Zespół realizujący

Wójt Gminy Markuszów zarządzeniem powołuje koordynatora(ów) oraz zespół realizujący (firma powołana do opracowania) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Osoby te odpowiedzialne są za koordynację całokształtu prac oraz za spójność powstającego dokumentu z dokumentami strategicznymi gminy, wytyczającymi jego kierunki rozwoju oraz ustalonymi założeniami kierunków inwestowania. Taka struktura zespołu realizującego ma na celu usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałami i jednostkami współpracującymi, a także zapewnienie komplementarności pomiędzy etapami planowania i realizacji inwestycji.

    - Wnioskodawcy, tryb składania i oceny wniosków

    - Podmioty uprawnione do składania wniosków:

  - Wydziały Urzędu Gminy Markuszów,

  - Rada Gminy,

  - podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest gmina Markuszów, w tym: spółki, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki z udziałem gminy Markuszów.

Rozpatrzeniu podlegają tylko i wyłącznie wnioski złożone w trybie określonym w procedurze. Niezwłocznie po zawiadomieniu przez Koordynatorów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym kierownicy Wydziałów Urzędu rozsyłają do nadzorowanych przez siebie jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów, z którymi Wydziały te prowadzą merytoryczną współpracę wzory formularzy do wypełnienia.

    - Niniejszą procedurą określa się następujący tryb składania wniosków:

    - Wnioski składane są przez uprawnione podmioty bezpośrednio w Wydziałach Urzędu, za wyjątkiem Rady Gminy, która składa wnioski za pośrednictwem Obsługi Rady Gminy.

    - Wydziały Urzędu składają wnioski do Koordynatora WPI.

    - Formularz, instrukcje ich wypełniania

Wydziały Urzędu Gminy Markuszów odpowiedzialne są za złożenie do Koordynatora WPI kompletnych wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, sporządzonych na obowiązujących formularzach, zgodnie z instrukcją oraz w terminach i trybie określonych w procedurze.

Wniosek powinien zawierać wiarygodny kosztorys zadania inwestycyjnego. Warto nadmienić, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, ani z rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Określa się formularz do składania wniosków o umieszczenie zadania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym :

KARTA ZADANIA DO WPI

| 1. | Nazwa zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Beneficjent końcowy (pełna nazwa i adres ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (pełna nazwa podmiotów i rodzaj współpracy – jej zakres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lokalizacja zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Charakterystyka zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Uzasadnienie wyboru zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Harmonogram realizacji |  | Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania |  |  |  | Okres realizacji (kwartał, miesiąc) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | od |  | do |  |
| 8. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2007 – 2015 [w tys. PLN] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu |  | W tym [w tys. PLN] |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki prywatne |  | Środki UE |  | Inne |
|  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Osoba do kontaktu w sprawie wniosku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Telefon, e – mail, strona www |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Kryteria wyłaniania priorytetów inwestycyjnych i ustalanie hierarchii ważności zadań

Kryteria oceny poszczególnych zadań inwestycyjnych zmierzać będą do zobiektywizowania czynników określających:

- zgodność z przyjętą strategią rozwoju gminy,

- ważność,

- pilność,

- przydatność,

- stopień przygotowania,

- możliwość finansowania,

- efekty społeczne, ekonomiczne czy ekologiczne.

Zasadnicze kryteria wyboru zadań w postępowaniu weryfikującym złożone wnioski:

  - potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji gminy Markuszów,

  - zgodność zadania ze „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2007-20015” i innymi dokumentami i programami sektorowymi,

  - efekty realizacji zadania inwestycyjnego, efektywność i pozytywne oddziaływanie w skali gminy,

  - możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych,

  - komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi, obiektami, bądź funkcjami,

  - wpływ realizacji zadania na przyszłe budżety gminy Markuszów,

  - źródła finansowania,

  - dodatni wpływ finansowy inwestycji na budżet gminy Markuszów powodujący zwiększenie dochodów i / lub oszczędności,

  - poprawa funkcjonowania gminy Markuszów,

  - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Markuszów,

  - przewidywane efekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

    - Sposób określania i weryfikacji kosztów projektu

Poniżej przedstawiono określania i weryfikacji kosztów zadania inwestycyjnego (procedurę).

- Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie składania wniosku do określenia w nim sporządzonego z należytą starannością kosztorysu realizacji zadania.

- Na etapie złożenia wniosku do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wstępna analiza wniosku i ocena realności załączonego do wniosku kosztorysu należy do właściwego Wydziału Urzędu.

- Niezależnie od wymogów przedstawionych w p.2. właściwy Wydział Urzędu jest zobowiązany do okresowej, corocznej weryfikacji wartości planowanej inwestycji umieszczonej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w terminie umożliwiającym weryfikację możliwości finansowych WPI. Będzie to mieć zastosowanie w przypadku zadań planowanych do realizacji w późniejszych okresach objętych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

    - Procedury aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

W celu zapewnienia aktualności Wieloletniego Planu Inwestycyjnego konieczna jest jego coroczna weryfikacja i aktualizacja.

            - Co roku, do dnia 30 kwietnia Wydziały Urzędu składają Koordynatorowi WPI informacje:

- o postępach w realizacji zadań inwestycyjnych, ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym za poprzedni rok budżetowy – w informacjach tych należy również umieścić wykaz inwestycji.

- przedstawiają aktualizacją zadań do realizacji na kolejne lata,

- przedstawiają propozycję nowych zadań inwestycyjnych.

            - Kolejny krok to aktualizacja prognozy finansowej, której powinny dokonać odpowiednie służby finansowe. Aktualizacja powinna obejmować:

- prognozę dochodów i wydatków bieżących w celu obliczenia salda środków dostępnych na obsługę długu i inwestycje;

- prognozę zadłużenia;

- symulacji nowego zadłużenia.

    - Partycypacja społeczna w procesie opracowywania WPI

W celu zapewnienia dostępu do informacji oraz stworzenia warunków do zaprezentowania swojej opinii przez mieszkańców gminy, oraz dla poprawy poziomu akceptacji społecznej, proponuje wprowadzić się następującą procedurę działania:

- Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zawierające zaproszenie do składania przez mieszkańców propozycji potrzeb oraz opinii w stosunku do planowanych inwestycji (umieszczone na stronie www).

- Konsultacje i opinie społeczne brane są pod uwagę przy formalnej weryfikacji przez koordynatora WPI listy zadań. Referat ten odpowiedzialny jest za formę i instrumenty usprawniające komunikację społeczną w zakresie planowania inwestycji. Istnieje możliwość korzystania z następujących metod badań społecznych: ankiety, dyskusje w ramach „focus group”, spotkania konsultacyjne, etc. Po konsultacjach społecznych lista zadań przekazana zostaje do zespołu opracowującego i koordynatorów w celu oceny merytorycznej.

- Uchwalony Wieloletni Plan Inwestycyjny zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu Gminy.

  - Podsumowanie i wnioski

Efektem planowania zadań inwestycyjnych w wymiarze wieloletnim jest możliwość konsekwentnej realizacji założeń „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2007-20015”.

Spójność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ze strategią rozwoju gminy i innymi dokumentami planistycznymi gminy oraz równocześnie przełożenie zapisów tych dokumentów na realizujące je programy inwestycyjne gwarantowana jest przez proces ustalenia kierunków inwestowania w gminie.

Do wymiernych efektów wdrożenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego należy:

- utworzenie bazy danych o potrzebach inwestycyjnych gminy Markuszów,

- wprowadzenie dłuższego niż 3 lata okresu planowania i prognozowania finansów, co wydaje się konieczne biorąc pod uwagę cykl inwestycyjny,

- konfrontacja potrzeb z rzeczywistymi możliwościami finansowymi gminy Markuszów w kilku najbliższych latach,

- wzmożenie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność inwestycyjną.

Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowany został dla zadań planowanych przez gminę Markuszów i gminne jednostki organizacyjne.

Wieloletni Plan Inwestycyjny przedstawia nakłady inwestycyjne na poszczególne projekty o wieloletnim horyzoncie czasowym.

Tab.7.11. Łączne nakłady całkowite w ramach WPI w latach 2007 – 2015 w tys. PLN

|  |  | Szacunkowy koszt zadania (tys. PLN) | 2007 (tys. zł) | 2008 (tys. zł) | 2009 (tys. zł) | 2010 (tys. zł) | 2011 (tys. zł) | 2012 (tys. zł) | 2013 (tys. zł) | 2014 (tys. zł) | 2015 (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM NAKŁADY WPI (w tys. zł) |  | 26 590,00 | - | 3 210,00 | 6 336,00 | 3 896,00 | 2 448,00 | 3 600,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 500,00 |
| środki gminne |  | 3 988,50 | - | 481,50 | 950,40 | 584,40 | 367,20 | 540,00 | 285,00 | 255,00 | 525,00 |
| środki UE |  | 22 601,50 | - | 2 728,50 | 5 385,60 | 3 311,60 | 2 080,80 | 3 060,00 | 1 615,00 | 1 445,00 | 2 975,00 |
| inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I obszar: Gospodarka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Wzrost aktywności gospodarczej, w tym rozwinięcie bazy turystyczno – wypoczynkowej, zwłaszcza agroturystycznej, aktywna promocja walorów gminy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY OBSZAR I |  | 2 600,00 | - | 275,00 | 1 075,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 |
| środki gminne |  | 390,00 | - | 41,25 | 161,25 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 93,75 |
| środki UE |  | 2 210,00 | - | 233,75 | 913,75 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 | 531,25 |
| inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II obszar: Infrastruktura społeczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej, zapewnienie dostępu do nowoczesnej opieki medycznej, a także wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania oraz równego dostępu do placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY OBSZAR II |  | 5 200,00 | - | 1 725,00 | 2 225,00 | 125,00 | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| środki gminne |  | 780,00 | - | 258,75 | 333,75 | 18,75 | 18,75 | 93,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| środki UE |  | 4 420,00 | - | 1 466,25 | 1 891,25 | 106,25 | 106,25 | 531,25 | 106,25 | 106,25 | 106,25 |
| inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III obszar: Ochrona środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska i rozwojowi odnawialnych źródeł energii, w tym także rozwój rolnictwa ekologicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY OBSZAR III |  | 14 100,00 | - | 845,00 | 2 311,00 | 1 771,00 | 1 773,00 | 2 425,00 | 1 225,00 | 1 125,00 | 2 625,00 |
| środki gminne |  | 2 115,00 | - | 126,75 | 346,65 | 265,65 | 265,95 | 363,75 | 183,75 | 168,75 | 393,75 |
| środki UE |  | 11 985,00 | - | 718,25 | 1 964,35 | 1 505,35 | 1 507,05 | 2 061,25 | 1 041,25 | 956,25 | 2 231,25 |
| inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI obszar: Infrastruktura techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: Rozwój i unowocześnienie infrastruktury technicznej na terenie gminy sprzyjającej rozwojowi obszarów wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM NAKŁADY OBSZAR IV |  | 4 690,00 | - | 365,00 | 725,00 | 1 875,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 325,00 | 125,00 |
| środki gminne |  | 703,50 | - | 54,75 | 108,75 | 281,25 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 48,75 | 18,75 |
| środki UE |  | 3 986,50 | - | 310,25 | 616,25 | 1 593,75 | 361,25 | 361,25 | 361,25 | 276,25 | 106,25 |
| inne środki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Łączne nakłady inwestycyjne gminy Markuszów wynoszą 26 590 000 PLN. Rozkład nakładów finansowych na przestrzeni lat 2007 – 2015, został uzależniony od cyklu realizacji inwestycji oraz od przewidywanej dostępności bezzwrotnych środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdyż podstawowym założeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizacja inwestycji, które będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w postaci środków bezzwrotnych.

Założenie to w znacznym stopniu wpływa na prognozę możliwości sfinansowania inwestycji gminy Markuszów, ponieważ założono, iż w okresie budżetowym Unii Europejskiej gmina Markuszów będzie mogło pozyskać ze środków Unii Europejskiej i MF EOG kwotę 22 601 500 PLN.

Nakłady jakie musi zgromadzić gmina Markuszów na przestrzeni lat 2007-2015 wynoszą 3 988 500 PLN.

Wszystkie zadania umieszczone w WPI przeznaczone są do współfinansowania z zewnętrznych źródeł finansowych.

Poniższy wykres przedstawia rozkład procentowy nakładów WPI według źródeł finansowania.

Rys.7.12. Rozkład nakładów na wszystkie zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym według źródeł finansowania [%]